**TOPLANTI TUTANAĞI 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje Adı** | Bisiklet Kiralama Sistemi Projesi |
| **Proje Numarası** | PJ010318 |
| **Proje Sponsoru** | İSMAİL ARSLAN |
| **Proje Yöneticisi** | RECEP KARADEMİR |
| **Doküman No** | PJ010318-T01 |
| **Versiyon** | 1 |
| **Hazırlayan** | FATİH BİLGİN |
| **Tarih** | 5 Mart 2018 |

**İÇİNDEKİLER**

[1. GENEL BİLGİLER 3](#_Toc510077048)

[2. KATILIMCILAR 3](#_Toc510077049)

[3. GÖRÜŞÜLEN KONULAR 3](#_Toc510077050)

[4. KARARLAR 3](#_Toc510077051)

# GENEL BİLGİLER

**Toplantı Tarihi:** 5 Mart 2018 Pazartesi

**Saat:** 14:00-15:00

**Toplantı Yöneticisi:** Recep KARADEMİR (Proje Yöneticisi)

**Yer:** Boğaziçi toplantı odası

**Konu:** Açılış toplantısı

# KATILIMCILAR

1. Furkan CANER (Müşteri Temsilcisi)

2. İsmail ARSLAN (Proje Sponsoru)

3. Fatih BİLGİN (Kalite Uzmanı)

4. Recep KARADEMİR (Proje Yöneticisi)

5. Burak ÇITAK (Tedarik Uzmanı)

6. Ata Cem BAKIR (IT Operasyonları Uzmanı)

# GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Katılımcılar toplantı başlangıcında kendilerini tanıttılar. Yapılan çalışmalar kapsamında “proje sözleşmesinin geliştirilmesi” ve “paydaşların belirlenmesi” süreçlerinde oluşturulan belgeler incelendi.

Üst düzey proje riskleri tartışıldı. Bu konuda daha fazla bilgi almak için lütfen hazırlanan risk yönetim dokümanlarına bakınız.

Projeye “Gereksinimlerin toplanması” süreciyle devam edilecek. Burak ÇITAK, kiralama sistemiyle ilgili öneri almak için şirketteki çalışanlarla bir anket yapacak.

Projenin planlama aşamasının bir hafta içerisinde bitmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmanın detayları aşağıdaki eylemler bölümünde listelenmemiştir. Ancak bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Recep KARADEMİR (Proje Yöneticisi) ile görüşülebilir.

# KARARLAR

1. Kiralama sistemiyle ilgili görüş ve öneri almak için şirket çalışanlarına bir anket gönderilecek. (Sorumlu Kişi: Burak ÇITAK. Son Tarih: 6 Mart 2018 Salı)